План управления расписанием

Титульная информация о проекте

| Наименование проекта | Сайт для котокафе «Мао-Мао» |
| --- | --- |
| Планируемое время начала и окончания проекта (месяц/год) | Начало проекта: 15.04.2025 Окончание проекта: 25.09.2025 |
| Заказчик проекта | Котокафе «Мао-Мао» |
| Куратор | Милевсная Виктория Алексееана |
| Руководитель проекта | Горботенко Альбина Алексеевна |
| Ключевые заинтересованные стороны проекта | Котокафе «Мао-Мао», Тимофей Роман Викторович, Милевсная Виктория Алексееана, Карин Евгений Куркин |

Роли и ответственности по выполнению расписания

| № | Описание роли | Описание ответственности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель проекта | 1. Несет полную ответственность перед кура- тором за своевременность и достоверность предоставляемой информации. 2. В фазе выполнения раз в неделю отчитывается перед куратором (электронное письмо или отчет в онлайн-совещании). 3. Принимает решения в рамках своих полно- мочий по корректировке хода работ и рас- писания |
| 2 | Куратор проекта | 1. Отслеживает выполнение работ по срокам. 2. Анализирует отклонения от расписания и выявляет их причины 3. Следит за бюджетом и расписывает, что и сколько было потрачено на ресурсы 4. Выступает связующим звеном между заказчиком и командой разработчиков |
| 3 | Конечный пользователь | 1. Взаимодействует с разработчиком проекта и фиксирует результаты бета-сайта. 2. Отслеживает процесс выполнения работ по соответствию требованиям. |

Подходы к разработке расписания

1. При разработке расписания проекта применяется следующая последовательность процессов, направленная на эффективное планирование, контроль сроков и ресурсов. 2. Оценки длительностей операций производятся в днях. 3. Процессы, используемые при разработке и управлении расписанием: - Определение операций – идентифицируют и документируют состав работ, которые нужно выполнить в ходе проекта. - Последовательности операций – помогает понять, как операции связаны друг с другом. Цель – составить логический порядок работ, благодаря которому можно выполнять задачи с наибольшей эффективностью. - Оценка ресурсов операций – оценивает тип и количество материалов, человеческих ресурсов, оборудования или поставок, необходимых для выполнения каждой операции в ходе проекта. - Оценка длительности операций. Устанавливают продолжительность на основе оценок ресурсов и трудоёмкости. Цель процесса – понять, за какое время можно выполнить отдельную операцию. - Разработка расписания – плановые даты начала и завершения операций проекта. Расписание разрабатывают непрерывно по мере продвижения проекта. - Контроль расписания – отслеживают состояние операций и понимают, вовремя ли команда начала работу над ними и успеет ли закончить вовремя. Мониторинг позволяет выявить отклонения и оперативно устранить их.

Управление расписанием

1. Пороги отклонений от расписания – 3 дня. 2. Отклонения, превышающие указанные пороги, анализируются куратором. О выявленных причинах и больших отклонений сообщается Богота Евгений Александрович, Тимофей Роман Викторович 3. Принятые решения по корректировке хода работ и расписания доводятся до сведения всех ключевых участников проекта.

| Согласовательные подписи |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| Имя | Должность | Подпись | Дата (MM/DD/YYYY) |