УСТАВ ПРОЕКТА

Все документы, ссылки на которые на которые содержаться в настоящем документе являются его неотъемлемой частью.

| Название проекта: | Сайт для котокафе «Мао-Мао» |
| --- | --- |
| Менеджер проекта: | Горботенко Альбина Алексеевна |
| Дата (MM/DD/YYYY): | 17/02/2025 |

| Версии (строки добавляются по необходимости): |  |  |
| --- | --- | --- |
| Версия | Дата (MM/DD/YYYY) | Комментарий |
| 1.0 | 15/04/2025 | Создание макета в Figma |
| 1.1 | 30/04/2025 | Альфа версия |
| 1.2 | 10/05/2025 | Тестирование |
| 1,3 | 20/05/2025 | Выпуск бета-версии |
| 1.4 | 24/06/2025 | Расширение интерфейса и добавление анимации |
| 2.0 | 25/09/2025 | Финальная версия; final product |

1. Краткое описание проекта

- Название проекта

Сайт для котокафе «Мао-Мао»

- Суть проекта

Разработка веб-приложения для котокафе «Мао-Мао»

- Бизнес-окружение проекта

Включает северную структуру, масштабируемость и резервное копирование данных

1.4. Цели проекта

Разработать веб-приложение для того чтобы люди могли узнать информацию о котокафе «Мао-Мао», через сайт можно было регистрировать мероприятия, узнать о пушистых друзьях и какие они бывают и контактные данные, чтобы связаться на прямую с сотрудниками кафе.

1.5. Риски проекта

Риск непопулярности сайта/его незаметность – средний; Риск медленной работы сайта – низкий; Риск низкая окупаемость – высокий.

2. Описание продукта и поставок

2.1 Продуктом проекта является (перечень поставок)

Дистрибутив ПО; базовое руководство пользователя; облачное хранилище для управления данными

2.2 Главными требованиям к продукту являются (продукт позволяет):

Верстка и программирование пользовательского интерфейса + из цели

2.3 Требованиями к продукту НЕ являются (продукт не включает):

Cоздание и обновление контента, разработка фирменного стиля,

2.4 Правила приемки поставок:

Соответствие разработанного ПО заявленным требованиям и стандартам безопасности данных

| 3. Ограничения проекта |  |
| --- | --- |
| 3.1 Вехи и дата завершения проекта: |  |
| Начало проекта | 10/04/2025 |
| Ознакомление с техническим заданием и согласование требований | 12/04/2025 |
| Альфа-версия с минимально необходимым функционалом | 12/04/2025 |
| Тестирование | 30/04/2025 |
| Бета-версия с поправками и добавление анимации | 10/05/2023 |
| Расширение интерфейса и доработка в соответствии с тестированием | 25/09/2025 |
| Финальная версия | 25/09/2025 |
| Завершение проекта | 25/09/2025 |
| 3.2 Общий бюджет проекта: |  |
| 3 миллиона рублей |  |
| 3.3 Ограничения по выполнению и организации работ |  |
| Обеспечение безопасности данных Защита от хакеров |  |

4. Руководитель проекта и его полномочия

4.1 Назначенный руководитель проекта

Горботенко Альбина Алексеевна

4.2 Полномочия руководителя проекта

Согл и проверять ТЗ работать Вносить на рассмотрение руководства организации предложения Требовать от руководства организации обеспечения организационно-технических условий

5. Заинтересованные лица и ресурсы

5.1 Заказчик проекта

Хозяйн котокафе – Карин Евгений Куркин

5.2 Ключевые пользователи результатов проекта:

Дети, взрослые, пенсионеры

5.3 Спонсор проекта

Хозяйн котокафе – Карин Евгений Куркин

5.4 Куратор проекта

Менеджер котокафе – Милевсная Виктория Алексееана

5.5 Команда проекта

Горботенко Альбина Алексеевна — разработчик сайта

5.6 Инфраструктура

SSL, Платформа (CMS), PayPal, Google Maps, WooCommerce

| 6. Согласовательные подписи |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| Имя | Должность | Подпись | Дата (MM/DD/YYYY) |
| <Устав обязательно подписывается спонсором> |  |  |  |

Подпись означает согласие подписавшего со всеми положениями настоящего документа.