КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

- Все документы, ссылки на которые на которые содержаться в настоящем документе являются его неотъемлемой частью - Заполнение разделов настоящего документа по возможности осуществляется ссылками на внешние документы, а при отсутствии таковых – текстовым описанием. - В случае любых расхождений настоящего документа с уставом проекта – настоящий документ признается более авторитетным - Работы, ссылки на которые не содержатся в данном документе – не входят в проект.

| Название проекта: | Сайт котокафе «Мао-Мао» |
| --- | --- |
| Менеджер проекта: | Горботенко Альбина Алексеевна |
| Дата (MM/DD/YYYY): | 18/02/2025 |

Версии

| Версии (строки добавляются по необходимости): |  |  |
| --- | --- | --- |
| Версия | Дата (MM/DD/YYYY) | Комментарий |
| 1.0 | 15/04/2025 | Создание макета в Figma |
| 1.1 | 30/04/2025 | Альфа версия |
| 1.2 | 10/05/2025 | Тестирование |
| 1,3 | 20/05/2025 | Выпуск бета-версии |
| 1.4 | 24/06/2025 | Расширение интерфейса и добавление анимации |
| 2.0 | 25/09/2025 | Финальная версия; final product |

1. Общая информация

1.1 Общая информация о проекте

1 Устав проекта

1.2 Ограничения проекта

1 Устав проекта

1.3 Допущения проекта

С самого начала проекта до этапа расширения и доработки можно не советоваться с заказчиком и работать самостоятельно. Не внедрять бд до доработки сайта

| 2. Описание продукта |  |
| --- | --- |
| 2.1 Описание продукта: |  |
| Цели проекта: Разработать веб-приложение для того, чтобы люди могли узнать информацию о котокафе «Мао-Мао», через сайт можно было регистрировать мероприятия, узнать о пушистых друзьях и какие они бывают и контактные данные, чтобы связаться на прямую с сотрудниками кафе. Требования: Сайт должен работать быстро без долгих загрузок; сохранять, безопасно хранить данные о пользователях; сайт должен быть не загруженным и не иметь в одном месте много информации; подробно описать информацию о котах. |  |
| 2.2 Аналоги продукта: |  |
| Котики и люди, Мурчальный, Cat Cafe Lounge |  |
| 2.3 Ссылки на спецификации продукта |  |
| Требования бизнес-уровня: |  |
| 4 Матрица требований |  |
| Требования системного уровня: |  |
| 4 Матрица требований |  |
| Требования технического уровня: |  |
| 4 Матрица требований |  |
| 2.4 Поставки проекта |  |
| Результат поставки | Критерии приемки |
| Основные компонненты | - Сайт размещен на выбранном хостинге, рабочие страницы), формы обратной связи, тексты, изображения, видео (согласно ТЗ), резервная копия сайта |
| Технические требования | - Корректная работа сайта, скорость загрузки, кросс-браузерность, безопасность |

| 3. Подход к управлению проектом |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 Используемые элементы плана управления проектом |  |  |
| Коммуникации проекта | Коммуникации через корпоративную систему сообщений и онлайн собрания 2 сотрудники |  |
| Риски проекта | Правила работы с рисками: 9 Риски |  |
| Закупки проекта | Сервер, хостинг, лицензии, плагины, реклама |  |
| Изменения в проекте | Запросить письменное обоснование и оформить допсоглашение к договору с новыми сроками/бюджетом. Согласовать изменения с командой и заказчиком |  |
| 3.1 Требуется ли дополнительное согласование элементов плана? |  |  |
| Что требует согласования? |  | Кто согласует? |
| Полнота функционала приложения Полное описание функций и дизайна |  | Горботенко Альбина Алексеевна, Милевсная Виктория Алексеевна, Тимофей Карин Евгениевич |

| 4. Согласовательные подписи |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| Имя | Должность | Подпись | Дата (MM/DD/YYYY) |

Подпись означает согласие подписавшего со всеми положениями настоящего документа.