ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

| Шифр проекта | DD-05-02 |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Панель-Т |
| Автор документа | Денисова Дарья |
| Дата создания | 22/10/2022 |
| № версии | 1 |

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ

Иерархическая структура работ проекта

| Начало проекта | 01/04/25 |
| --- | --- |
| Сбор технических задач | 01/04/25—15/04/25 |
| Макет будущего сайта | 15/04/25—29/04/25 |
| Альфа-версия | 30/04/25—09/05/25 |
| Тестирование | 10/05/25—20/05/25 |
| Бета-версия | 20/05/25—22/06/25 |
| Расширение интерфейса и доработка | 24/06/25—24/09/25 |
| Финальная версия | 25/09/25 |
| Завершение проекта | 25/09/25 |

СЛОВАРЬ ИСР ПРОЕКТА

ТЗ (Техническое задание) – документ с требованиями к функционалу, дизайну и срокам.

Анализ конкурентов – исследование аналогичных сайтов.

Прототипирование – создание wireframes (схемы страниц)

Frontend – клиентская часть (HTML, CSS, JavaScript, React/Vue).

Backend – серверная часть (PHP, Python, Node.js, базы данных).

SEO-оптимизация – метатеги, заголовки, семантика.

Медиа – фото, видео, инфографика.

Тексты – статьи, описания товаров.

Юнит-тесты – проверка кода (Jest, PHPUnit).

Кросс-браузерное тестирование – Chrome, Safari, Firefox.

Нагрузочное тестирование – проверка скорости и устойчивости

Техподдержка – исправление багов, обновления.

Хостинг — это услуга по размещению сайта на сервере, который постоянно подключён к интернету

Домен — это уникальный адрес сайта в интернете, который пользователи вводят в адресной строке браузера, чтобы попасть на нужную веб-страницу